**临床研究大楼迁移砍伐树木工程用户需求书**

**一、发包单位**：中山大学附属第一医院

**二、项目地点：**广州市越秀区中山二路58号

**三、项目名称：****临床研究大楼迁移砍伐树木工程**

**四、****施工内容及标准要求**

 为了满足我院临床研究大楼建设需要，对工地范围内影响建设的29株树木进行保护、迁移和砍伐，其中就近迁移至中山大学北校园（分别位于中大北校园西侧绿地内、执信南路117-119玉子岗宿舍楼南边绿地内、学生宿舍旁绿地内）14株（含2株后续资源绿黄葛榕），砍伐5棵大王椰；就地保护10棵。（详见**《临床研究大楼树木迁移砍伐施工方案》（以下简称《施工方案》、《迁移砍伐树木数量清单》**）

 **施工工期为30日历天，施工时间**暂定为2023年3月25日至2023年4月25日（不含养护期6个月）

**五、报价单位条件、报价内容及要求**

1. 报价单位必须具有独立承担民事责任的能力，经营范围包含园林绿化工程施工、花卉种植等。成立时间5年以上，在广州市内有常设机构及常驻工作人员（见询价公告要求）。

2. 需要对项目进行现场勘察，请于询价公告时间起5天内与发包单位联系人联系到现场勘察，如未现场勘察的，不得以现场情况不明为由提出不合理的索赔等要求；

3. 报价单位应依据《施工方案》并结合实际编制切实可行的施工组织设计方案（包括但不限于以下内容：拟迁移树木的布局方案、施工工期计划、拟投入的人力、相应的专业设备设施、高空安全防护措施、文明施工安全防护措施，确保树木迁移后成活的保护及养护措施、需要业主方配合的事项（包括施工过程中需要涉及的周边道路及场所的运输交通通行、开挖等相关单位的协调事项），确保项目顺利安全实施。

4. 报价单位应根据《树木数量清单》及发包单位要求进行报价；

5. 确保安全文明施工，垃圾及余泥施工完毕随即清理干净，如发生安全意外，一切由承包单位自行负责。

**六、提交报价文件及要求**

1. 单位资质证书和营业执照等复印件需要加盖公章；

2. 拟派项目负责人的相关证书复印件加盖公章；

3. 同类项目相关业绩证明材料（提供2019年1月1日以来完成过合同额不少于10万元的且栽植种植苗木胸径30cm及以上的类似园林绿化工程业绩（合同提供加盖公章后的扫描复印件，合同需签字页）

4. 施工组织设计

5. 报价表（包括清单报价和总价报价）

\*报价文件一式两份（施工组织设计和报价表即第4和第5装在一起，与其它资料分开装袋），密封加盖公章

6. 报价截止时间：2023年03月17日中午12:00前（工作日上班时间8:00-12:00,14:30-17:30）；

7. 送达地址：广州市越秀区竹丝岗大马路41号1207房

（联系人：曾工，上班时间联系电话：020-87608054）

 **中山大学附属第一医院爱卫会办公室**

 2023年3月09日