中山大学附属第一医院房屋测绘项目

技术服务合同

委托方（甲方）：中山大学附属第一医院

住  所  地：广州市中山二路58号

法定代表人：肖海鹏

项目联系人：【                                    】

联系方式 ： 【                                    】

通讯地址：【                                     】

受托方（乙方）：【                             】

住 所 地：【                                    】

法定代表人：【                                    】

项目联系人：【                                    】

联系方式 ：【                                    】

通讯地址：【                                    】

本合同甲方委托乙方就【                             】项目进行【                    】专项服务，并支付技术服务经费和报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1. 技术服务目标及服务用途： 测绘成果用于办理不动产确权登记使用。

2.技术服务内容：房屋测绘及权籍入库工作

- 技术服务方式： 外业采集数据，内业数据处理 。

- 技术服务预估工作量：（具体以医院实际需要进行测绘）。

| 序号 | 楼宇名称 | 功能分类 | 房屋地址 | 预估面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… |

第二条 甲方委托乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务地点：广州市。

2.技术服务期限：双方确认，测绘服务期限自甲方按本合同第三条约定提供所需的全部技术资料，且乙方书面签收确认次日起算。

乙方应在以下约定期限内，向甲方交付符合本合同约定的全部合格测绘成果:

面积≤5000平方米时为16个工作日；

5000平方米<面积≤20000平方米时为25个工作日；

面积>20000平方米时为40个工作日（该期限不含权籍审核等相关确权行政部门审批、审核办理期限）。

乙方应在该期限范围内完成测绘并提供正式测绘成果，检测报告经过甲方验收合格并通过政府主管部门审批，方视为乙方完成工作。

3.技术服务进度：按期完成项目100%工作量：（1）乙方完成项目外业采集数据（即完成项目占比40%工作量）（2）乙方完成项目内业成果绘制（即完成项目占比40%工作量）（3）完成项目测绘成果数据上传权籍并通过审核（即完成项目占比20%工作量）。

4.技术服务执行技术标准：

- 房屋类

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准代号/文件号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《房产测量规范》 | GB/T 17986.1 | 国标 |
| 2 | 《土地利用现状分类》 | GB/T21010 | 国标 |
| 3 | 《地籍调查规程》 | GB/T 42547 | 国标 |
| 4 | 《地籍调查规程》 | DB4401/T 2 | 地标 |
| 5 | 《房屋面积测算规范》 | DB4401/T 5 | 地标 |

乙方应按上述标准及依据当地政府主管部门的要求提供检测服务，若以上技术要求之间有冲突的，以等级较高的标准为准；要求不明确的，按照最新强制性国家标准执行，没有强制性国家标准的，按照最新推荐性国家标准执行，没有推荐性国家标准的，按照行业最新标准或者地方标准执行。如果同时存在两种及以上标准，应以要求较高的标准执行；没有国家标准、行业标准或者地方标准的，应按照本合同目的和甲方解释执行，确保甲方通过主管部门审批。如在本合同履行期间内本条项下执行的技术标准及技术要求有新的规定，则按新的规定和要求执行。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列技术资料、工作条件和协作事项：

1.提供技术资料（需加盖公章）：

（1） 委托测绘协议（表）或委托测绘（书面或电子）函件

（2）  法定代表人身份证明材料  单位组织机构代码证复印件   单位授权委托书原件  单位法定代表人身份证复印件   代理人身份证复印件  其他材料:【                  】；

（3）   门牌地址   报建文件图件  验收文件图件  用地权源文件图件   其他材料【                       】 。

（4）技术服务过程中容缺后补资料： 若确有部分资料无法在服务启动时齐备，乙方应于接到甲方项目测绘指令之日起5个工作日内一次性告知甲方所需补充的全部测绘资料，逾期未告知的，视为无需补充。

甲方对上述资料的真实性、合法性、完整性负责，乙方在收到资料后发现其存在明显错误、矛盾或不完整的，负有及时向甲方询问与提示的义务。若因乙方未尽到合理审查与提示义务而导致测绘成果错误的，乙方应承担全部责任。

2.提供工作条件：

（1）提供满足施测的场地并保障乙方顺利进场；

（2）指派专人及时参与项目相关工作，包括但不限于现场带测、指界并签名确认等；

（3）技术服务期限内，当服务标的发生实际变化，应及时书面通知乙方调整技术服务方案；

3.其他协作事项：【               】。

4.甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式：【                                                   】。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1. 技术服务收费依据：【     】

- 房屋类技术服务参考计价表

| 业务名称 | 计量单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分户图测绘 | 平方米 |  |  |
| 测绘成果权籍入库 | 内、外业/ 人工日 |  |  |

- 本合同暂定金额为人民币【        】元（¥     ）（已含税额），最终费用以实际测绘项目工作量结算。测绘项目按单个项目结算，应缴技术服务费以经甲方书面确认的实际发生工作量为准，乙方每完成一个项目初步成果绘制，在项目初步成果通过权籍审核手续后，应向甲方提交全部成果文件及付款申请，经甲方按本合同第七条约定验收合格并出具书面确认文件后，乙方出具等额有效增值税普通发票，甲方收到合格发票及付款申请资料齐全之日起20个工作日内完成支付。本合同金额已包含施工材料、设备、人工、管理、保险、利润、税金及所有风险、责任等乙方履行本合同相关的所有费用，甲方除本条约定款项外，不再支付任何费用。

3.乙方开户银行名称和账号为：

收款单位：【                              】

开户银行：【                              】

账    号：【                              】

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：包括甲乙双方本项目技术服务信息和经营信息；

2.涉密人员范围: 参加本技术服务项目的所有成员及可能获得本技术服务项目资料的人员；

3.保密期限：长期，本保密义务不因合同无效、被撤销、终止而终止；

4.泄密责任：守约方应赔偿给违约方造成的全部损失。

乙方：

1.保密内容：包括甲乙双方本项目技术服务信息和经营信息；

2.涉密人员范围： 参加本技术服务项目的所有成员及可能获得本技术服务项目资料的人员；

3. 保密期限：长期，本保密义务不因合同无效、被撤销、终止而终止；                                                      
4. 泄密责任：守约方应赔偿给违约方造成的全部损失。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1.乙方完成技术服务工作的形式：提供技术服务成果报告  ；

其他文件：                  】。

2.技术服务工作成果的验收标准： 技术设计书或技术方案；

技术标准；  其他文件：【          】。

3.技术服务工作成果的验收方法：  技术审查 专家验收 ；

测绘成果需入库并通过相关确权行政部门权籍审核要求。

4.验收或提交技术服务成果的时间和地点：【               】。

5. 乙方完成本合同约定的服务工作后，应向甲方提交完整、规范的服务工作成果及相关资料。甲方应在收到乙方提交的全部工作成果之日起【10】个工作日内进行审查。审查期内，甲方有权要求乙方对成果进行说明、补充或修正。工作成果经甲方审查确认符合本合同全部要求的，甲方应向乙方出具书面的《工作成果验收合格确认书》；如甲方在审查期内发现工作成果不符合合同约定、技术规范或法律法规要求的，应以书面形式向乙方提出异议，乙方应在收到该等书面异议后 【15】 个工作日内完成修改并重新提交甲方审查。

6. 若甲方就测绘成果向乙方提出异议的，乙方应在该异议提出之日起2日内进行解释、复核；若甲方仍有异议，双方同意甲方有权自行委托具有检测资质的第三方检测机构复检，乙方应认可并接受该第三方检测机构的复检结果。若复检结论与原测绘成果不一致，由乙方支付复检费用；若乙方拒不支付该复检费用，甲方有权直接从本合同应付款项中扣除，若应付款项不足以扣除复检费用的，甲方有权向乙方追偿。

第八条  乙方权利与义务

1.未经甲方同意乙方不得将该项目委托给第三方测绘，乙方应按国家法律法规、技术规范、标准和合同约定进行测绘，按本合同约定的时间提交质量合格的测绘成果资料并通过主管部门审定要求，并对其真实性、合法性、准确性负责。

2.乙方负责对测绘过程中形成的原始资料、计算书、图纸等的建档保管工作。

3.乙方进入甲方现场作业前，需向甲方书面提供作业人员名单、作业内容和计划。乙方在甲方现场工作期间，应严格遵守国家的法律法规，遵守劳动法和安全生产法，遵守甲方各种规章制度，遵守安全操作规程和采取有关安全措施，保护作业现场环境和人员、设备、设施安全，做到安全生产。乙方因提供合同约定检测服务造成乙方或甲方或第三方人员或财产损害的，相关赔偿责任全部由乙方承担，与甲方无关。

4.乙方测绘过程中形成的报告、成果、文件，乙方对其中出现的遗漏或错误负责修改补救；由于乙方的遗漏、错误等乙方原因造成工程质量事故，乙方应承担相应法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。

5.乙方对甲方办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》等政府部门要求办理的其他相关证照提供相关材料与技术支持。

第九条 知识产权

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3.未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式（包括但不限于复制、发表、出版、公示、网络传播、许可第三方使用或用于其他任何项目）使用或处置任何工作成果。

第十条 违约责任

1.双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

2.在乙方无不履行或或不适当履行合同义务的情况下，甲方未能按本合同约定按期付款，经乙方书面催告后在合理期限内仍未支付的，每超过合理期限1日，甲方应按应付未付技术服务费的万分之三向乙方支付违约金，逾期超过十五天的，乙方除有权要求甲方承担违约金外，还有权单方解除合同，但违约金总额不超过应付未付技术服务费的【20】%。

3.合同履行期间，在乙方无不履行或不适当履行合同义务的情况下，因甲方原因导致合同终止的，经甲乙双方确定乙方完成的工作量后，按乙方已完成的工作量占该单项工作量的比例支付技术服务费。

4.因甲方提供的资料存在重大错误或甲方提出的书面变更要求，造成测绘工作返工、停工、窝工或测绘成果修改，不视为乙方违约，乙方履行合同义务、提交技术服务成果的时间相应顺延，甲方需按乙方实际消耗的人工和材料成本支付技术服务费用。乙方应在相关工作完成后【10】个工作日内，向甲方提交详细的费用结算申请，并附具经甲方项目联系人签字确认的工时确认单、采购发票等有效证明文件。

5.合同履行期间，因乙方原因导致合同终止的或未能按本合同约定按期提供技术服务的或交付成果的，每逾期1日，乙方应当按照技术服务费总额的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过十五天的，甲方有权单方解除合同，除有权要求乙方按照技术服务费总额的【20】%支付违约金外，还应向甲方赔偿其全部损失。

6.乙方提供技术服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。在甲方提供的合理期限内经更正和修改仍不合格的，甲方有权单方解除合同，不予支付技术服务费，乙方应按照技术服务费总额的【20】%向甲方支付违约金，并向甲方赔偿其全部损失。

7.技术服务成果质量异议处理：若甲方对本测绘技术服务成果质量有异议，可向广州市或广东省测绘产品质量检验机构申请检验，若测绘产品质量检验合格，检验相关费用由甲方承担，若测绘产品质量检验不合格，乙方应根据用于确权测绘的要求无偿给予重测或采取补救措施，并承担检验相关费用。自乙方向甲方提交技术服务成果之日起至甲方最终书面确认接受合格成果之日止的期间，均应计入乙方履行合同义务的期间。若因成果质量问题（包括但不限于甲方提出异议、双方委托检验等）导致甲方最终接受合格成果的时间晚于合同约定的交付期限，则该延误期间构成乙方逾期交付，乙方应按照本合同第九条第五款的约定承担逾期交付的违约责任。

因使用乙方提供的、被认定为存在质量瑕疵的技术服务成果，导致甲方与第三方发生纠纷的，在乙方过错范围内，由乙方负责解决并承担由此给甲方造成的经济损失。

8.除本合同另有约定外，一方违反本合同有关约定或违反其在本合同项下所作之任何其他承诺、保证、确认的，一方未按对方要求限期改正的，对方有权单方解除合同，而不承担任何责任，违约方应赔偿对方因此受到的损失。

9本合同所称之损失包括全部经济损失（含直接损失、间接损失等）和合同履行后可以获得的利益、预期利益、名誉损失及实现权益的一切费用（包括但不限于：调查费、评估费、鉴定费、公证费、诉讼/仲裁费、交通费、律师费、保全费、保险费等）。

10.无论本合同其他条款是否有约定，违约方在本合同项下承担的赔偿责任累计不超过本合同的技术服务费总额。

第十条 本合同有效期为【  】年【  】月【  】日至【  】年【  】月【  】日（合同有效期应长于本合同技术服务期限，合同有效期起始日期不得早于合同生效日）。双方确定，在本合同有效期内，甲方指定【        】为甲方项目联系人，乙方指定【        】为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生状况通知另一方，并在不可抗力事件影响消除之日起15日内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。未提供以上证明的，不能免除违约责任。

第十二条 法律适用和争议解决。

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉争议解决方式。

3.仲裁或诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。

第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.“不可抗力”：一方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及协议一方无法预见、控制、避免和克服的其他事件导致不能或暂时不能全部或部分履行本协议的客观情况。

2.其他名词解释【 / 】。

第十四条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，为本合同的组成部分：

1.技术背景资料；2.技术标准和规范；3.招标文件；4.投标文件；5.中标通知书；6.技术设计书；7.评审或论证报告；8.其他文件：【        】。

第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：

1.任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。

2.任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

3.未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

4.本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

5.本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

6.一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等；均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，无论是否为各方人员签收或拒绝签收或查无此人、已迁址等，均在寄出、发出或者投邮后两个工作日即视为送达；以电子邮件方式通知的，电子邮件到达收件人服务器即视为送达。

7.乙方在提供服务过程中，如认为有必要对技术方案、工作计划提出调整建议，应以书面形式向甲方提出，该等建议应附有专业、明确的分析说明及对合同履行可能产生的影响。甲方有权对乙方提出的建议进行独立判断。因乙方提出的书面建议存在重大错误或遗漏，而甲方基于合理信赖采纳该建议并遭受损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

第十六条 廉洁条款

1.甲方严禁其工作人员接受乙方及其工作人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

2.乙方及其工作人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

3.乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

4.乙方及其工作人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、回扣、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向甲方纪检监察部门举报。

5.若违反本条款，甲方有权采取以下一种或多种方式予以处理，乙方自愿接受：

（1）甲方将乙方违法、违规行为予以曝光；

（2）按严重失信行为记入乙方诚信档案，1-3年内拒绝乙方参与医院自主采购活动；同时上报上级主管部门依据有关规定在系统内通报、公布乙方违法违规情况及处理结果。

（3）甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三个日历日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

6.乙方须对提供给甲方发票的真实性、合法性负责。

7.乙方向甲方提供假发票的，或乙方被列入商业贿赂等不良记录的，甲方有权取消乙方的服务资格，同时甲方有权单方解除本合同，乙方应于收到甲方发出的解除通知书后三个日历日内无条件退回甲方已支付的全部款项，按照本合同总金额的20%向甲方支付违约金，并对甲方遭受的全部损失承担赔偿责任。

第十七条 本合同一式【   】份，甲乙双方各执【   】份，具有同等法律效力。

第十八条 本合同经双方法定代表人（或授权委托人）签字并加盖公章（或合同章）之日起生效。

第十九条 增值税专用发票开票信息

小规模纳税人       一般纳税人

| 公司名称 | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 12100000455416029H |
| 地址、邮编 | 广州市越秀区中山二路58号 |
| 电 话 | 020-87338065 |
| 开户银行 | 中国银行股份有限公司广州中山医支行 |
| 银行账号 | 7172 5773 8094 |

（以下无正文，为授权签署页）

备注:本协议不得留空，不需做约定的地方需填写“无”或“x”

（以下为合同签署页/处，无正文）

甲方（盖章）：中山大学附属第一医院

法定代表人或授权代表：

（签署）

乙方（盖章）：【                 】

法定代表人或授权代表：

（签署）

合同签订日期：   年   月   日